Roadmap de construcción

Empleado conectado a Supabase, vía conector sgmcp + skill supabase-employee-integration

Antes de empezar: ten listo el documento “Encargo del Empleado” (plantilla de negocio) ya lleno, con la información del empleado que vas a construir. Este roadmap no repite esa plantilla — da por hecho que ya la llenaste.

Paso 1. Crear el workspace del empleado

Inicia la sesión de construcción del empleado en WAI, como cualquier otro empleado nuevo.

Paso 2. Elegir el conector sgmcp

En la sección de Conectores / MCP del workspace, selecciona sgmcp — el conector genérico de Supabase (catálogo id 51, https://mcp-supabase-generico.onrender.com). No lo configures todavía, solo selecciónalo.

Paso 3. Elegir el skill supabase-employee-integration

En la sección “Skills adicionales” del mismo workspace, selecciona supabase-employee-integration.

Si el conector o el skill no aparecen en las listas de este tenant, detente aquí y pide que se publiquen antes de seguir — los pasos siguientes no funcionan sin ambos.

Paso 4. Subir el encargo de negocio al fichero

Sube al fichero de la sesión el documento “Encargo del Empleado” ya lleno con la información de este empleado en particular (identidad, usuarios, capacidades, datos, reglas de negocio, permisos, etc.).

No incluyas en ese documento ni en ningún mensaje la URL ni las llaves reales de Supabase — eso se carga después, en el Paso 8, por un mecanismo seguro, nunca como texto en el chat o en un archivo.

Paso 5. Enviar el prompt de construcción

Pega esto como mensaje, adjuntando o referenciando el archivo del Paso 4:

Construye este empleado a partir del encargo de negocio que subí al fichero de esta sesión (documento "Encargo del Empleado"). Lee el archivo completo antes de empezar. Usa el conector sgmcp y el skill supabase-employee-integration que ya seleccioné. Sigue exactamente procedures/integrate.md del skill para integrar el backend, y a continuación procedures/integrate_frontend.md - este segundo paso es siempre parte de la integración, no es opcional: construye siempre la pantalla de configuración (URL/modo/llave/allowlist), y construye también la pantalla de login personal únicamente si, según la sección 3 del encargo, cada usuario debe ver solo lo suyo (modo rls_personal). Si en la sección 3 todos ven lo mismo con una sola credencial (modo service_role), omite solo el login, nunca la pantalla de configuración. Traduce el encargo en capacidades, el allowlist de tablas/columnas/operaciones y el modo de acceso a Supabase (rls_personal o service_role), a partir de las secciones 2, 3 y 4 del encargo. Donde el encargo no sea explícito - por ejemplo si no dice si cada usuario ve solo lo suyo - trae tu propuesta y márcala explícitamente como pendiente de mi aprobación antes de construir en firme; no la asumas ni la construyas como definitiva. Cuando el procedimiento te pida declarar una divergencia (el cambio aprobado a un archivo invariante de la plantilla que requiere este skill), usa como approver_email el correo de la sección 9 del encargo (Aprobaciones). Si esa sección viene vacía, pídemelo explícitamente antes de declarar la divergencia - no te autoapruebes esto ni uses mi correo si yo no soy esa persona. No cargues todavía la URL ni la llave real de Supabase - de eso me encargo yo después, por la pantalla de configuración, en un paso separado. No modifiques nada dentro de assets/sgmcp_adapter ni te desvíes de integrate.md/integrate_frontend.md para que algo "funcione". Si algo te obliga a hacerlo, o si algo del encargo es ambiguo o contradictorio, detente y dime exactamente qué y por qué, en vez de decidirlo tú. Al terminar, repórtame: resultado exacto de check_host_contract.py, qué divergencia(s) quedaron registradas y con qué correo, qué propusiste que sigue pendiente de mi aprobación, y confirma que el empleado queda sin la configuración real de Supabase todavía.

Paso 6. Revisar y aprobar lo que el agente propuso

Antes de que el agente construya nada en firme, revisa su propuesta: modo de acceso, alcance del allowlist, y cualquier otro punto que haya marcado como pendiente. Corrige o aprueba explícitamente.

Paso 7. Construcción

El agente integra el backend (y el frontend si aplica), siguiendo el skill y declarando la divergencia aprobada en el Paso 6.

Paso 8. Cargar la conexión real a Supabase

Ahora sí: entra a la pantalla de configuración dentro de la app del empleado (siempre existe, es parte estándar de la integración) y carga la URL del proyecto y la llave correspondiente (anon para rls_personal, service_role para service_role), junto con el allowlist ya aprobado. Guarda.

El allowlist (esta pantalla) solo controla qué es TÉCNICAMENTE posible - no le dice al empleado que debe usarlo. Si agregas una tabla nueva aquí (ahora o más adelante) y el empleado nunca fue instruido a trabajar con ella, va a responder que esa tarea no es parte de su función, sin siquiera intentar la llamada. Para que la use de verdad, vuelve a la sesión de construcción y agrega esa tarea explícitamente a sus capacidades (sección 2 del encargo) - el allowlist y las capacidades son dos decisiones distintas, las dos tienen que actualizarse juntas.

Paso 9. Verificar

Prueba en el chat del empleado los casos de aceptación del encargo (sección 10): una lectura normal, un caso ambiguo, un caso que debe rechazar, y una escritura si aplica. Si el modo es rls_personal, prueba con al menos dos usuarios distintos y confirma que cada uno solo ve lo suyo.

Paso 10. Si algo falla

No le pidas al agente que ajuste el paquete del skill para este empleado en particular. Reporta el error exacto (qué pediste, qué respondió) a quien mantiene supabase-employee-integration - el arreglo se hace una vez, para todos los empleados, no por empleado.